Estudiante: Renato Ignacio Palma Sandoval  ·  Mi rol: Director del proyecto y Product Owner  ·  Proyecto: FUT.AI  ·  Fecha: 19 de octubre de 2026

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

He cumplido la mayoría de las actividades a tiempo. De los 5 sprints planificados se completaron 4, y las tareas a mi cargo (dirección del proyecto, prototipo, configuración de Google Cloud, despliegue en Cloud Run, migración a Iowa, control de costos y documentación) están terminadas. La única actividad mía con retraso es el análisis con GPU NVIDIA L4: Google entregó el proyecto con cuota 0 y mi solicitud sigue en revisión. La API y el dashboard no están atrasados: son del Sprint 4, que comienza hoy. Lo que me facilitó el trabajo: el crédito gratuito de Google Cloud, los modelos preentrenados de Roboflow y Ultralytics, un equipo con roles claros y llevar minutas de cada reunión, que me ayudaron a coordinar sin perder acuerdos. Lo que me dificultó el trabajo: la cuota de GPU, que no controlo; problemas técnicos que tomaron más tiempo del esperado (la cámara en movimiento, jugadores fragmentados y el balón poco visible); y equilibrar el rol de director con muchas tareas técnicas al mismo tiempo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Mi forma de enfrentar las dificultades fue medir primero y decidir después, sin detener el proyecto: • GPU en 0: pedí la cuota y mantuve el análisis funcionando en CPU (23 min por minuto de video). Si Google la rechaza, mi plan B es bajar el muestreo de 8 a 5 cuadros por segundo. • Problemas técnicos del análisis: trabajé con Héctor en calibrar la cancha en cada cuadro y en ajustar el seguimiento. Así pasamos de 30 a 6 fragmentos por jugador y a velocidades realistas. • Dorsales: probé la lectura de números con una muestra pequeña. Al ver que solo el 1,6 % era legible, la descarté rápido y propuse el etiquetado con miniaturas. • Costos: lideré la migración a Iowa (más barata y con GPU), creé una alerta de presupuesto y agregué a la Definition of Done apagar la base de datos después de cada prueba. • Carga de trabajo: para el Sprint 4 voy a delegar más tareas técnicas y concentrarme en coordinar, la GPU y conseguir un club para el piloto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Evalúo mi trabajo como bueno. Como director y Product Owner mantuve el proyecto avanzando y bien documentado, y en lo técnico participé en las partes más complejas: la nube, el despliegue y el análisis. Destaco: tomar decisiones con datos (descartar a tiempo lo que no funcionaba), cuidar los costos (no hemos gastado dinero real) y mantener al día las minutas y la documentación ágil. Puedo mejorar: pedir los recursos escasos al inicio (debí solicitar la cuota de GPU en el Sprint 0), delegar más en vez de tomar tantas tareas técnicas, y mostrar antes el producto a un usuario real para validar lo que construimos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

• Si la GPU no se aprueba antes de la entrega, ¿es suficiente presentar el MVP funcionando en CPU, con la GPU como mejora? • Para un piloto con un club o academia, ¿qué resguardos debo tomar al grabar y procesar videos de jugadores, especialmente si son menores de edad? (consentimiento y protección de datos personales) • Como director del proyecto, ¿cómo debo evidenciar mi aporte individual: commits, minutas o el plan de trabajo? • A mis pares: ¿las métricas se entienden en la presentación o conviene mostrarlas con un ejemplo en video?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

Sí. Hasta ahora concentré muchas tareas técnicas además de coordinar, y eso me quitó tiempo para la gestión. Para el Sprint 4 propongo esta redistribución: • Yo (Renato): coordinación, Product Backlog, análisis con GPU L4 y contacto con un club para el piloto (nueva). • Héctor Arriagada: detector de balón con interpolación y validación de las métricas con más videos (nueva). • Sebastián López: API de subida, forzar SSL en la base de datos, README y docker-compose, y revisión semanal de costos (nueva). • Cristóbal Sepúlveda: interfaz de etiquetado, dashboard de métricas y prueba de usabilidad con un usuario real (nueva).

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Evalúo el trabajo en grupo de forma positiva. Aspectos positivos: cada integrante tiene un rol complementario (gestión, IA, cloud y diseño); las reuniones tienen minutas con acuerdos y responsables; el equipo aceptó cambiar de rumbo cuando algo no funcionó; y hubo apoyo mutuo en las tareas más técnicas. Aspectos a mejorar: repartir mejor la carga técnica; avisar los bloqueos apenas aparecen y no en la reunión siguiente; y revisar el código de los demás antes de integrarlo. Como director, me comprometo a impulsar estas mejoras.