# Product Backlog priorizado

Historias de usuario (HU) e historias técnicas (HT)

| Proyecto | Asignatura | Versión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| FUT.AI — análisis de partidos con IA | Proyecto APT · Duoc UC | 1.0 | 18 de octubre de 2026 |

# 1. Criterios de priorización

Se usa MoSCoW (Must, Should, Could) y estimación en puntos de historia (serie de Fibonacci). El orden de la tabla es el orden de prioridad: primero lo necesario para que un club suba un video y reciba métricas confiables.

# 2. Backlog

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como DT quiero subir el video MP4 de un partido para analizarlo sin hardware especial. | Must | 5 | S4 | Pendiente |
| HU-02 | Como analista quiero que la cancha se calibre sola para medir en metros aunque la cámara se mueva. | Must | 8 | S2–S3 | Hecho |
| HU-03 | Como analista quiero que cada jugador sea detectado y seguido durante todo el video. | Must | 8 | S2–S3 | Hecho |
| HU-04 | Como DT quiero que el sistema separe automáticamente a los dos equipos. | Must | 3 | S3 | Hecho |
| HU-05 | Como preparador físico quiero la velocidad máxima, media y distancia de cada jugador. | Must | 5 | S3 | Hecho |
| HU-06 | Como analista quiero contar los pases y saber si fueron completos. | Must | 5 | S3 | Hecho |
| HU-07 | Como analista quiero el tiempo de decisión de cada jugador antes de pasar. | Should | 3 | S3 | Hecho |
| HU-08 | Como DT quiero el tiempo de reacción de los jugadores ante un pase. | Should | 5 | S3 | Hecho |
| HU-09 | Como DT quiero el mapa de sombra (Fantasma Táctico) contra mi formación. | Must | 8 | S3 | Hecho |
| HU-10 | Como DT quiero etiquetar a mis jugadores con miniaturas para ver métricas por jugador real. | Must | 5 | S4 | En curso |
| HU-11 | Como DT quiero consultar el estado del análisis de un partido. | Should | 2 | S4 | Pendiente |
| HU-12 | Como DT quiero un dashboard con las métricas por jugador. | Must | 8 | S5 | Pendiente |
| HU-13 | Como club quiero que un partido completo se analice en menos de 1 hora. | Must | 5 | S4 | Bloqueado |
| HU-14 | Como analista quiero que el balón se detecte en más muestras. | Should | 8 | S4–S5 | Pendiente |
| HU-15 | Como DT quiero descargar un reporte por jugador. | Could | 5 | S5 | Pendiente |
| HU-16 | Como administrador quiero gestionar el plantel del club. | Should | 3 | S5 | Pendiente |
| HU-17 | Como preparador físico quiero alertas de fatiga y asimetría (Huella de Fatiga). | Could | 13 | Futuro | Pendiente |
| HT-01 | Como equipo queremos la infraestructura en Google Cloud con permisos mínimos. | Must | 5 | S2 | Hecho |
| HT-02 | Como equipo queremos controlar los costos y no pagar fuera del crédito. | Must | 1 | S3 | Hecho |
| HT-03 | Como equipo queremos levantar el sistema localmente con Docker Compose. | Should | 3 | S4 | Pendiente |
| HT-04 | Como equipo queremos una landing page que presente el producto. | Should | 5 | S1 | Hecho |

# 3. Criterios de aceptación

| ID | Criterios de aceptación |
| --- | --- |
| HU-01 | Acepta MP4; sube directo a Cloud Storage con URL firmada; crea el partido en estado «pendiente». |
| HU-02 | Detecta 32 puntos de la cancha; homografía con RANSAC; rechaza saltos mayores a 8 m. |
| HU-03 | BoT-SORT con compensación de cámara; unión de fragmentos; menos de 10 fragmentos por jugador en 60 s. |
| HU-04 | KMeans sobre el color de camiseta; los árbitros no se cuentan como jugadores. |
| HU-05 | Velocidad máxima sostenida 1 s; valores menores a 36 km/h; guardada en metricas_jugador. |
| HU-06 | Pase = el balón cambia de poseedor en menos de 3 s; completo si llega a un compañero; tabla pases. |
| HU-07 | Duración de la posesión previa a cada pase, en segundos. |
| HU-08 | Aceleración de 2 m/s² o más dentro de 2 s, para jugadores a menos de 20 m. |
| HU-09 | Formaciones 4-3-3 y 4-4-2; desvío en metros por jugador y por línea. |
| HU-10 | Miniatura por identidad (hecho); interfaz que guarda en asignaciones (pendiente). |
| HU-11 | Estados pendiente → subido → en_cola → procesando → listo ¦ error. |
| HU-12 | Lista de jugadores, cinco métricas y mapa de sombra; carga en menos de 3 s. |
| HU-13 | Job con GPU NVIDIA L4 y half precision; bloqueado por cuota de GPU en 0. |
| HU-14 | Pasar de 25 % a más de 50 % de muestras con balón (detector YOLO11 + interpolación). |
| HU-15 | PDF con métricas y mapa de sombra del jugador. |
| HU-16 | Alta, edición y baja de jugadores (tabla jugadores). |
| HU-17 | Alertas en la tabla alertas a partir de la pose. |
| HT-01 | Buckets, Cloud SQL, Secret Manager, 3 cuentas de servicio, Artifact Registry. |
| HT-02 | Presupuesto de 10.000 CLP con alerta; base apagada cuando no se usa; región Iowa. |
| HT-03 | docker-compose.yml con worker y PostgreSQL; instrucciones en README.md. |
| HT-04 | React + Vite + Tailwind; secciones de métricas, tecnología y planes. |

# 4. Resumen

| Total de puntos | Puntos terminados | Avance | Historias bloqueadas |
| --- | --- | --- | --- |
| 113 | 56 | 49 % | HU-13 (cuota de GPU) |