# Sprint Backlog

Qué se desarrolló en cada sprint

| Proyecto | Asignatura | Versión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| FUT.AI — análisis de partidos con IA | Proyecto APT · Duoc UC | 1.0 | 18 de octubre de 2026 |

Cada sprint parte con una planificación (objetivo y tareas) y cierra con una revisión y una retrospectiva. Las fechas coinciden con las reuniones registradas en las minutas del equipo.

# Sprint 0 · Inicio y prototipo

Fechas: 1 al 8 de abril de 2026  ·  Objetivo del sprint: Validar que la visión por computador sirve para el fútbol.

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Definir idea, alcance y roles | Todo el equipo | Hecho |
| Prototipo local de detección y pose con YOLOv8 (tracker.py) | Renato y Héctor | Hecho |
| Investigar métricas de análisis táctico | Héctor | Hecho |
| Referencias visuales de marca | Cristóbal | Hecho |
| Comparar opciones de nube con créditos | Sebastián | Hecho |

Resultado de la revisión: El prototipo funciona, pero es lento en un Mac y la pose falla con jugadores lejanos: hay que ir a la nube con GPU.

# Sprint 1 · Landing page y arquitectura

Fechas: 29 de septiembre al 10 de octubre de 2026  ·  Objetivo del sprint: Presentar el producto y diseñar la arquitectura en la nube.

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Diseño y desarrollo de la landing page (React, Vite, Tailwind) | Cristóbal y Renato | Hecho |
| Refactor de la landing en componentes (commit «Update 04/10») | Cristóbal y Renato | Hecho |
| Textos de métricas y planes | Héctor | Hecho |
| Documento «Pipeline de análisis de video en GCP» v1.0 | Sebastián y Renato | Hecho |

Resultado de la revisión: Landing publicada en el repositorio y arquitectura aprobada en la reunión del 10 de octubre.

# Sprint 2 · Infraestructura y worker

Fechas: 10 al 14 de octubre de 2026  ·  Objetivo del sprint: Tener el flujo completo funcionando en Google Cloud.

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Proyecto GCP, buckets, cuentas de servicio, Cloud SQL y Secret Manager (HT-01) | Sebastián y Renato | Hecho |
| Esquema de base de datos y migración 002 (métricas y pases) | Sebastián | Hecho |
| Worker v1: detección, seguimiento, pose y posiciones en metros | Héctor y Renato | Hecho |
| Calibración automática de la cancha con modelo de 32 puntos (HU-02) | Héctor | Hecho |
| Ajuste de BoT-SORT y unión de fragmentos (HU-03) | Héctor | Hecho |
| Cinco métricas en metricas.py (HU-05 a HU-09) | Héctor | Hecho |
| Prueba de lectura de dorsales por OCR | Renato | Hecho (descartado: 1,6 % legible) |
| Solicitud de cuota de GPU L4 | Renato | Hecho (en revisión de Google) |

Resultado de la revisión: Worker con las cinco métricas y modelos de Roboflow; identidades de 30 a 6 fragmentos por jugador.

# Sprint 3 · Nube, costos y documentación

Fechas: 14 al 18 de octubre de 2026  ·  Objetivo del sprint: Dejar el sistema estable, barato y documentado.

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Construir worker:v2 y primera corrida en la nube | Renato y Sebastián | Hecho |
| Migrar todo a Iowa (us-central1) y borrar Santiago | Sebastián y Renato | Hecho |
| Presupuesto con alerta de 10.000 CLP (HT-02) | Renato | Hecho |
| Diagramas BPMN y de arquitectura detallada | Renato y Cristóbal | Hecho |
| Presentación del avance y minutas | Todo el equipo | Hecho |

Resultado de la revisión: Corrida en Iowa exitosa (23 min por 60 s de video en CPU), costos dentro del crédito y documentación al día.

# Sprint 4 · Producto usable (planificado)

Fechas: 19 de octubre al 1 de noviembre de 2026  ·  Objetivo del sprint: Que un club suba un video y etiquete jugadores.

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| API de subida y confirmación (HU-01, HU-11) | Sebastián | Por hacer |
| Interfaz de etiquetado con miniaturas (HU-10) | Cristóbal | Por hacer |
| Job con GPU L4 y medición de tiempos (HU-13) | Renato | Bloqueado |
| Detector de balón YOLO11 + interpolación (HU-14) | Héctor | Por hacer |
| docker-compose.yml y README.md (HT-03) | Sebastián | Por hacer |

Resultado de la revisión: —