# Evidencia de retrospectivas

Qué mejoró el equipo en cada sprint

| Proyecto | Asignatura | Versión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| FUT.AI — análisis de partidos con IA | Proyecto APT · Duoc UC | 1.0 | 18 de octubre de 2026 |

Formato usado: ¿Qué funcionó?, ¿Qué no funcionó? y ¿Qué vamos a mejorar?, con acciones concretas que se revisan en la retrospectiva siguiente. Participantes: Renato, Sebastián, Cristóbal y Héctor.

# Retrospectiva Sprint 0

Fecha: 8 de abril de 2026

### ¿Qué funcionó?

- El prototipo demostró en una semana que la idea es técnicamente posible.

### ¿Qué no funcionó?

- Correr el análisis en un Mac es demasiado lento para un partido completo.

- Con la cámara lejana, la pose falla en muchos jugadores.

### Acciones de mejora

- Diseñar desde el inicio para la nube con GPU.

- Preparar la imagen del producto (landing) antes de construir la nube.

# Retrospectiva Sprint 1

Fecha: 10 de octubre de 2026

### ¿Qué funcionó?

- Separar la landing en componentes la hizo mantenible.

- El documento de arquitectura dejó claras las fases y los costos.

### ¿Qué no funcionó?

- La landing estaba en un solo archivo de casi 3.000 líneas.

- Las métricas no estaban definidas con precisión.

### Acciones de mejora

- Definir las cinco métricas con fórmulas antes de programarlas.

- Usar el crédito gratuito y una alerta de presupuesto desde el día uno.

# Retrospectiva Sprint 2

Fecha: 14 de octubre de 2026

### ¿Qué funcionó?

- La calibración automática de la cancha resolvió las métricas con cámara móvil.

- Ajustar BoT-SORT y unir fragmentos bajó las identidades de 30 a 6 por jugador.

- La pose sobre recortes ampliados llegó al 94 % de los jugadores.

### ¿Qué no funcionó?

- La cuota de GPU vino en 0 por falta de historial: no se previó.

- La lectura de dorsales consumió tiempo y no fue viable (1,6 %).

- El balón se ve en pocas muestras.

### Acciones de mejora

- Pedir cuotas y recursos escasos al inicio del proyecto.

- Probar viabilidad con una muestra pequeña antes de invertir en una idea.

- Seguir el flujo completo en CPU mientras llega la GPU.

# Retrospectiva Sprint 3

Fecha: 18 de octubre de 2026

### ¿Qué funcionó?

- La migración a Iowa redujo costos y dejó todo junto a la GPU.

- La alerta de presupuesto da tranquilidad: no hubo cobros.

- Los diagramas y la presentación ordenaron al equipo.

### ¿Qué no funcionó?

- Instancias de base de datos quedaron encendidas más de lo necesario.

- Faltan README.md y docker-compose en el repositorio.

### Acciones de mejora

- Apagar la base al terminar cada prueba (agregado a la Definition of Done).

- Incluir documentación en cada sprint, no al final.

# Seguimiento de acciones

| Acción | Sprint | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Diseñar para la nube con GPU | 0 → 2 | Cumplida: worker en Cloud Run Jobs, listo para L4. |
| Definir métricas con fórmulas | 1 → 2 | Cumplida: metricas.py con autopruebas. |
| Alerta de presupuesto | 1 → 3 | Cumplida: 10.000 CLP con correo. |
| Pedir recursos escasos temprano | 2 → 3 | Cumplida: solicitud de GPU con Google. |
| Apagar la base tras las pruebas | 3 → 4 | En curso: agregada a la Definition of Done. |
| Documentar en cada sprint | 3 → 4 | En curso: esta carpeta de entregables. |