# Plan de pruebas y evidencias

Unitarias, integración, rendimiento y seguridad, por sprint

| Proyecto | Asignatura | Versión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| FUT.AI — análisis de partidos con IA | Proyecto APT · Duoc UC | 1.0 | 18 de octubre de 2026 |

# 1. Estrategia

| Tipo | Objetivo | Herramienta | Cuándo |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Validar cada función de cálculo con datos sintéticos | asserts en el bloque __main__ de cada módulo | Cada cambio |
| Integración | Validar el flujo completo video → base de datos | Arnés local con stubs + Cloud Run Job real | Cada sprint |
| Rendimiento | Medir tiempo de análisis y calidad de detección | Video de prueba de 60 s; registros de Cloud Run | Cada sprint |
| Seguridad | Verificar permisos, secretos y exposición de datos | gcloud (lectura) y búsqueda en el repositorio | Cada sprint |

Datos de prueba: 60 s de cámara táctica de un partido de LaLiga (partido3-60s.mp4), guardado en gs://futai-capstone-2026-videos-us/partidos/1/video_60s.mp4.

# 2. Casos de prueba y resultados

## 2.1 Pruebas unitarias

| ID | Caso | Resultado esperado | Resultado obtenido | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PU-01 | metricas.py: jugador a 5 m/s que pasa a un compañero y rival que arranca 0,5 s después | 1 pase completo; vel. máx. ≈ 18 km/h; decisión ≈ 2 s; reacción del rival entre 0,3 y 1 s | Todos los asserts pasan | S2 | Aprobado |
| PU-02 | metricas.py: unir_fragmentos con un jugador cortado 1 s, un fragmento lejano y un rival cercano | Une solo los dos tramos del mismo jugador | Pasa | S2 | Aprobado |
| PU-03 | cancha.py: proyectar los 32 puntos con una homografía conocida y recuperarla con RANSAC | Error menor a 1 cm | Pasa | S3 | Aprobado |
| PU-04 | cancha.py: suavizar con una calibración corrida 2 m y otra corrida 30 m | Promedia la de 2 m (1 m) y descarta la de 30 m | Pasa | S3 | Aprobado |

## 2.2 Pruebas de integración

| ID | Caso | Resultado esperado | Resultado obtenido | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI-01 | Pipeline completo en local con stubs de base y Storage sobre el video de 60 s | Métricas por jugador impresas sin errores | Resumen de métricas, IDs unidos y filas por equipo | S2 | Aprobado |
| PI-02 | Cloud Run Job futai-worker-cpu en us-central1 | Ejecución exitosa | Ejecución futai-worker-cpu-r5tpk: 16 oct, 01:44:55 a 02:08:14 UTC, 1 tarea exitosa | S3 | Aprobado |
| PI-03 | Escritura en Cloud SQL | Filas en posiciones, pose_muestras, balon, metricas_jugador y pases; estado «listo» | Filas insertadas y partido 1 en «listo» | S3 | Aprobado |
| PI-04 | API → lanzamiento del job → consulta de métricas | Flujo extremo a extremo | — | S4 | Pendiente |

## 2.3 Pruebas de rendimiento

| ID | Caso | Meta | Resultado obtenido | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | Tiempo de análisis de 60 s en CPU (8 vCPU, 32 GiB) | Referencia | 23 min 19 s | S3 | Medido |
| PR-02 | Tiempo de análisis de un partido con GPU L4 + half precision | Menos de 1 h | — | S4 | Bloqueado (cuota) |
| PR-03 | Fragmentos de seguimiento por jugador | Menos de 10 | 6 (antes 30) | S2 | Aprobado |
| PR-04 | Jugadores con pose detectada | Más de 90 % | 94 % | S2 | Aprobado |
| PR-05 | Muestras con balón | Más de 50 % | 25 % (antes 11 %) | S2 | No cumple: HU-14 |
| PR-06 | Velocidad máxima mediana (plausibilidad) | Menor a 36 km/h | 23 km/h (antes 31) | S3 | Aprobado |

## 2.4 Pruebas de seguridad

| ID | Caso | Resultado esperado | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PS-01 | Buckets sin acceso público | public_access_prevention = enforced | videos-us, models-us y datasets-us: enforced, acceso uniforme activado | Aprobado |
| PS-02 | Base sin redes autorizadas | 0 redes | futai-db-us: 0 redes autorizadas; solo conector | Aprobado |
| PS-03 | Mínimo privilegio | Solo los roles necesarios | sa-worker: cloudsql.client + acceso a buckets; sa-api: cloudsql.client, run.jobsExecutor | Aprobado |
| PS-04 | Sin secretos en el repositorio | 0 coincidencias | Búsqueda de password, api_key y DSN con clave en 76 archivos: 0 | Aprobado |
| PS-05 | Cifrado de conexiones a la base | Solo conexiones cifradas | sslMode = ALLOW_UNENCRYPTED_AND_ENCRYPTED; el conector cifra, pero conviene forzar ENCRYPTED_ONLY | Observación |
| PS-06 | Control de costos | Alerta configurada | Presupuesto «FUT AI - gasto real», 10.000 CLP | Aprobado |

# 3. Evidencias

$ gcloud run jobs executions list --job=futai-worker-cpu --region=us-central1

EXECUTION               START_TIME                   COMPLETION_TIME              SUCCEEDED

futai-worker-cpu-r5tpk  2026-10-16T01:44:55.877935Z  2026-10-16T02:08:14.016025Z  1

$ gcloud storage buckets describe gs://<bucket> --format='value(name,location,public_access_prevention)'

futai-capstone-2026-videos-us    US-CENTRAL1  enforced

futai-capstone-2026-models-us    US-CENTRAL1  enforced

futai-capstone-2026-datasets-us  US-CENTRAL1  enforced

$ gcloud sql instances describe futai-db-us

state: STOPPED   databaseVersion: POSTGRES_16   tier: db-custom-1-3840

authorizedNetworks: 0   backups: enabled   region: us-central1

# 4. Pruebas por sprint

| Sprint | Pruebas ejecutadas |
| --- | --- |
| Sprint 2 | PU-01, PU-02, PI-01, PR-03, PR-04, PR-05 |
| Sprint 3 | PU-03, PU-04, PI-02, PI-03, PR-01, PR-06, PS-01 a PS-06 |
| Sprint 4 (plan) | PI-04, PR-02, repetir PR-05 con el nuevo detector, PS-05 corregido |