}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Renato Palma, Hector Arriagada, Sebastian Lopez, Cristobal Sepulveda |
| --- | --- |
| Rut | 21.051.484-8, 16.622.733-K, 26.011.562-6, 21.132.552.6 |
| Carrera | Ingeniería en informática. |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | FUT.AI |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de Software, Arquitectura de Sistemas o Análisis de Datos |
| Competencias | "Diseño y desarrollo de soluciones de software", "Implementación de arquitecturas en la nube", "Gestión y modelado de datos". |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El acceso a métricas de rendimiento deportivo profundo (físico y táctico) está limitado a clubes de élite debido al alto costo del hardware propietario (como GPS o cámaras especializadas). Este proyecto busca solucionar esta problemática desarrollando un software de análisis de video mediante Inteligencia Artificial que sea tecnológicamente agnóstico. Esta solución impactará directamente a los cuerpos técnicos de equipos profesionales y academias formativas, entregando inteligencia deportiva continua a un costo accesible, optimizando el rendimiento colectivo y la toma de decisiones basada en datos empíricos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) de una plataforma B2B de análisis automatizado de video táctico de fútbol. La solución consistirá en un sistema en la nube que procesará grabaciones estándar para detectar a los jugadores mediante algoritmos de Computer Vision, realizando un tracking ininterrumpido y calculando métricas de rendimiento físico, como velocidades instantáneas y comparativas de volumen en intervalos de 15 minutos, sin necesidad de etiquetado manual. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El desarrollo de esta plataforma exige la aplicación integral de las competencias formativas adquiridas en Duoc UC. Para resolver la problemática planteada, es estrictamente necesario diseñar arquitecturas de software escalables, modelar bases de datos complejas para series de tiempo y programar integraciones de modelos avanzados de IA, reflejando de manera directa el estándar y las áreas de desempeño del perfil de egreso. |
| Relación con los intereses profesionales | Esta iniciativa materializa mi proyección hacia la innovación tecnológica en la industria SportsTech y la construcción de arquitecturas de software modernas. El proyecto refleja mi interés por profundizar en la implementación de agentes inteligentes y herramientas open-source, habilidades tecnológicas altamente demandadas que contribuirán a consolidar mi perfil en el análisis de datos complejos y la gestión de proyectos tecnológicos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del MVP es factible dentro de la duración del semestre académico mediante la implementación de metodologías ágiles. Existen facilitadores clave, como la disponibilidad de datasets públicos para entrenamiento y el uso de modelos de código abierto pre-entrenados (ej. YOLO) que aceleran la fase de desarrollo. El principal factor limitante, asociado a los costos de procesamiento en servidores GPU, se mitigará aplicando técnicas de optimización de software, como el sub-muestreo inteligente de cuadros de video en las fases de prueba local. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) de una plataforma web basada en Inteligencia Artificial y Visión por Computadora, capaz de procesar videos tácticos de fútbol para extraer, analizar y visualizar métricas de rendimiento físico y de posicionamiento de manera automatizada. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar la arquitectura del sistema en la nube y la base de datos relacional para el almacenamiento de coordenadas espaciales y series de tiempo. - Implementar algoritmos de detección y seguimiento (Tracking) utilizando modelos de IA de código abierto (ej. YOLO) para identificar a los jugadores de forma ininterrumpida. - Programar un Dashboard web interactivo (Frontend) y su respectiva API (Backend) que permita al usuario visualizar las métricas gráficamente. - Validar la precisión tecnológica del modelo a través de pruebas piloto utilizando videos tácticos reales. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará utilizando una metodología de desarrollo ágil basada en ciclos iterativos (Sprints), lo que permite entregas funcionales continuas. El proceso se estructurará en tres grandes etapas: - Fase de Diseño y Requerimientos: Levantamiento de la arquitectura Cloud, modelado de la base de datos y recolección de los datasets de video táctico. - Fase de Lógica y Procesamiento (Backend/IA): Integración de los modelos de visión por computadora (YOLO y ByteTrack), calibración espacial mediante algoritmos geométricos (OpenCV) para transformar píxeles a metros, y construcción de la API. - Fase de Visualización y Validación (Frontend): Desarrollo de la interfaz gráfica web (Dashboard) y ejecución de pruebas piloto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Arquitectura y Diseño | Diagramas de base de datos relacional, flujos de usuario (UX/UI) y esquema de arquitectura en la nube. | Demuestra la planificación técnica estructural y la viabilidad del software antes de comenzar la codificación. |
| Avance | Prototipo del Motor IA Calibrado | Script funcional en Python con la prueba inicial de detección y seguimiento de jugadores sobre un video de muestra. | Valida tempranamente que el motor principal de Computer Vision es capaz de procesar video sin errores críticos. |
| Final | Repositorio de Código y MVP Desplegado | Código fuente documentado alojado en un repositorio de control de versiones y el Dashboard web operativo. | Evidencia tangible del producto tecnológico terminado, demostrando el cumplimiento íntegro del objetivo general. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseño de arquitecturas TI | Arquitectura y Datos | Diseño de bases de datos y diagrama de servidores Cloud. Adquisición de datasets. | PC, Software de modelado (Draw.io), Internet. | 3 Semanas |  | Facilitador: Disponibilidad de repositorios públicos de video. |
| Gestión y modelado de datos | Integración del Motor IA | Programación del tracking con YOLO y calibración geométrica de la cancha (OpenCV). | Entorno Python, GPU local o en la nube. | 5 Semanas |  | Dificultad: Altos tiempos de procesamiento; se mitigará usando sub-muestreo de video. |
| Desarrollo de soluciones de software | Desarrollo Backend y API | Creación del servidor que recibirá los videos y procesará la lógica de negocio. | IDE, lenguajes backend (ej. Python/Node). | 4 Semanas |  | Facilitador: Uso de frameworks robustos y documentación open-source. |
| Desarrollo de soluciones de software | Desarrollo Frontend (UI) | Programación del Dashboard web interactivo para la visualización de datos. | Librerías de interfaz (ej. React), herramientas gráficas. | 4 Semanas |  | Dificultad: Lograr fluidez al renderizar gráficos sobre video en el navegador web. |
| Validación de sistemas | Pruebas Piloto y Ajustes | Ejecución de pruebas integrales con videos reales para comprobar la precisión de la IA. | Videos tácticos de prueba. | 2 Semanas |  | Dificultad: Corrección de falsos positivos en la detección de jugadores por oclusión. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 1. Diseño de Arquitectura, BD y Cloud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Adquisición y pre-etiquetado de video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Integración Motor IA (YOLO y OpenCV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Desarrollo Backend y API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Desarrollo Frontend (Dashboard UI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Pruebas Piloto y Ajustes de IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Cierre, Documentación y Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.